# Đặc tả phân hệ Quản lý xe - SIGNAGE ERP

Oct 10, 2026 · @duyen

## 1. Mục tiêu và phạm vi

Xây phân hệ Đội xe & Vận chuyển trong SIGNAGE ERP (menu đã có sẵn dưới Sản xuất & Thi công) để quản lý vận hành 2 xe tải của công ty và xử lý các vấn đề phát sinh về xe ngay trên hệ thống. File Excel HE_THONG_QUAN_LY_XE_TAI_2_CAP.xlsx gửi kèm là bản mẫu chạy được của toàn bộ logic trong tài liệu này.

Bối cảnh vận hành

- 2 xe tải nhẹ: 51D98246 (HINO XZU650L, hệ điện 24V, trọng tải 1.750 kg) và 51D69998 (ISUZU QKR77, hệ điện 12V). Thiết kế phải thêm được xe thứ 3.

- Việc của xe: trung chuyển hàng giữa 4 xưởng (TP.HCM, Cần Thơ, Nha Trang, Nam Định), rải vật tư cho các công trình, giao hàng cho dự án có nhận giao, khảo sát, bảo dưỡng xe. Nhiều chuyến đi tỉnh kéo dài nhiều ngày.

- Dữ liệu hành trình lấy từ thiết bị GPS Bình Minh. Tài xế báo cáo bằng ảnh qua nhóm Zalo.

- Lệnh điều xe hiện lập theo tuần, gửi bằng một tin Zalo, mỗi dòng là một xe trong một ngày.

Phân hệ phải trả lời được 6 câu hỏi

- Xe dừng ở đâu, bao lâu, có đúng lệnh điều xe không, có tắt máy không.

- Xe tiêu hao dầu bao nhiêu so với định mức, theo xe và theo tài xế.

- Tài xế lái có an toàn không: quá tốc độ, lái quá 4 giờ liên tục, sự cố, phạt nguội.

- Giờ tăng ca nào hợp lệ để duyệt trả tiền.

- Giấy tờ và bảo dưỡng nào sắp đến hạn.

- Chi phí xe là bao nhiêu trên mỗi km và phân bổ cho từng dự án.

Ngoài phạm vi giai đoạn này: tối ưu lộ trình, tính lương tài xế (chỉ xuất số giờ và tiền tăng ca đã duyệt sang phân hệ Chấm công), ứng dụng riêng cho tài xế.

## 2. Người dùng và phân quyền

Hệ thống chia 2 cấp: Admin nhập liệu và theo dõi hằng ngày, Quản lý duyệt và xem báo cáo.

| Vai trò | Được làm | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| Admin xe (cấp 1) | Lập và sửa lệnh điều xe; nhập hoặc tải dữ liệu GPS; phân loại điểm dừng; nhập đổ dầu, sự cố, chi phí, lịch xe; mở và cập nhật vấn đề xe | Duyệt tăng ca; sửa tham số, định mức; đóng vấn đề mức Nặng |
| Quản lý (cấp 2) | Duyệt tăng ca; duyệt và đóng vấn đề; xem mọi báo cáo; sửa tham số, định mức, đơn giá | - |
| Phụ trách dự án | Xem lệnh điều xe và chi phí xe của dự án mình; gắn bảng tuyến vào lệnh | Sửa dữ liệu GPS, tăng ca |
| Tài xế (giai đoạn sau) | Xem lệnh của mình; gửi ảnh báo cáo; giải trình vấn đề | Mọi thao tác khác |

Mọi thay đổi trên tăng ca đã duyệt và trên tham số phải lưu nhật ký: ai sửa, lúc nào, giá trị cũ và mới.

## 3. Luồng nghiệp vụ

Lệnh điều xe là gốc: mọi đối chiếu dừng đỗ và tăng ca đều so với lệnh.

Đầu tuần

- Admin lập lệnh điều xe cho cả tuần, mỗi dòng là một xe trong một ngày.

- Hệ thống ghép thành đoạn tin "LỆNH ĐIỀU XE TUẦN..." để copy gửi nhóm Zalo.

- Việc phát sinh trong tuần: Admin sửa hoặc thêm dòng, hệ thống ghi nhận là "Bổ sung trong ngày" hoặc "Lập bù" theo thời điểm lưu.

Hằng ngày (sáng hôm sau)

- Admin nạp dữ liệu GPS của ngày hôm trước: báo cáo tổng hợp, danh sách điểm dừng, các chặng mở máy và tắt máy.

- Admin phân loại từng điểm dừng và đánh dấu ảnh tài xế đã gửi ở 3 mốc: xuất phát, điểm giao, về xưởng.

- Hệ thống tự tính và sinh danh sách ngoại lệ của ngày. Mỗi ngoại lệ nặng tự mở thành một vấn đề xe (mục 7).

- Khi có đổ dầu, sự cố, chi phí: Admin nhập ngay trong ngày.

Cuối tuần (thứ 7)

- Quản lý duyệt tăng ca từng ngày: duyệt đủ, duyệt một phần, hoặc không duyệt.

- Quản lý xem báo cáo tuần theo tài xế và điểm tuân thủ.

- Thứ 2 tuần sau: Admin tra phạt nguội rồi ghi vào sổ sự cố.

Đầu tháng

- Quản lý xem báo cáo tháng theo xe: khai thác, dầu, an toàn, chi phí.

- Hệ thống đẩy chi phí xe phân bổ sang từng dự án và số tiền tăng ca đã duyệt sang Chấm công.

## 4. Mô hình dữ liệu

Phân hệ cần 10 bảng nghiệp vụ và 1 bảng tham số. Tên bảng trùng tên sheet trong file Excel mẫu để dễ đối chiếu. Trường có dấu * là bắt buộc.

| Bảng | Mỗi dòng là | Trường nhập | Trường tự tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Xe | 1 xe | Biển số*, tên xe, hệ điện (12V/24V), định mức lăn bánh L/100km, định mức nổ máy đứng yên L/giờ, tải cho phép kg*, tốc độ TB chuẩn km/h | - |
| Tài xế | 1 tài xế (liên kết nhân sự có sẵn) | Nhân sự*, xe chính, hạng GPLX, hạn GPLX, hạn khám sức khỏe | - |
| Lệnh điều xe | 1 xe trong 1 ngày | Ngày*, xe*, tài xế*, nội dung công việc (văn bản tự do), loại việc, dự án (liên kết Dự án), người lập tuyến, tăng ca sáng (có/không), tăng ca đêm (có/không)*, số điểm giao, km dự kiến, khối lượng hàng kg, file bảng tuyến đính kèm | Mã lệnh, thời điểm lập (trước chuyến / bổ sung / lập bù), % tải, cảnh báo tải, dòng tin Zalo |
| Điểm dừng đỗ | 1 lần xe đứng yên từ 5 phút | Ngày*, xe*, giờ bắt đầu*, giờ kết thúc*, địa chỉ, toạ độ, phút nổ máy thực, loại điểm dừng*, ghi chú | Tổng phút, đánh giá tắt máy, đối chiếu lệnh |
| Nhật ký ngày | 1 xe trong 1 ngày | Km GPS*, thời gian lăn bánh*, thời gian máy nổ, giờ mở máy đầu*, giờ tắt máy cuối*, số lần quá tốc độ, số lần lái quá 4 giờ, nhiên liệu GPS (L), ảnh xuất phát / điểm giao / về xưởng (đủ/thiếu), kiểm lốp đầu ngày | Số lần dừng, số lần không tắt máy, dừng ngoài lệnh, giờ có mặt, giờ chờ, tỉ lệ lăn bánh, nổ máy đứng yên, L/100km, tăng ca 4 khung, đề xuất duyệt, danh sách ngoại lệ |
| Chặng máy | 1 lần mở máy đến tắt máy | Ngày làm việc*, xe*, giờ mở máy*, giờ tắt máy* | Giờ rơi vào từng khung tăng ca |
| Duyệt tăng ca | 1 xe trong 1 ngày | Quyết định (duyệt đủ / một phần / không duyệt)*, số giờ duyệt, lý do, người duyệt, thời điểm | Tiền tăng ca được duyệt |
| Đổ dầu | 1 lần đổ | Ngày*, xe*, tài xế*, cây xăng, số lít hóa đơn*, đơn giá*, km đồng hồ*, lít GPS ghi nhận, 3 ảnh (trước, sau, cột bơm) | Thành tiền, lệch lít và % so với GPS, km từ lần đổ trước, L/100km giữa 2 lần đổ, cảnh báo |
| Sự cố và chi phí | 1 sự việc hoặc 1 khoản chi | Ngày*, xe*, tài xế, nhóm (sự cố xe / vi phạm / chi phí), loại, mô tả, số tiền, bên chịu (công ty / tài xế)*, dự án, nguyên nhân gốc, ảnh | - |
| Lịch xe và tài xế | 1 hạng mục của 1 xe hoặc 1 tài xế | Đối tượng*, hạng mục*, theo dõi theo ngày hay theo km*, ngày hết hạn, km lần làm trước, chu kỳ km, người phụ trách | Km hiện tại, còn lại, trạng thái (còn hạn / sắp đến hạn / quá hạn) |

Hạng mục lịch mặc định cho mỗi xe: đăng kiểm, bảo hiểm TNDS, bảo hiểm thân vỏ, phí đường bộ, gia hạn GPS, ePass hoặc thẻ đi đường, bảo dưỡng định kỳ (theo km), đảo lốp (theo km). Cho mỗi tài xế: hạn GPLX, khám sức khỏe.

Thêm bảng Tham số do Quản lý sửa: đơn giá tăng ca 4 khung, các ngưỡng cảnh báo ở mục 5, danh mục loại việc, loại điểm dừng, loại sự cố.

## 5. Quy tắc tính toán và cảnh báo

Mọi con số ngưỡng dưới đây là tham số sửa được, không viết cứng trong code. Giá trị ghi ở đây là giá trị khởi tạo.

### 5.1 Tăng ca

Mỗi chặng mở máy đến tắt máy được cắt vào 4 khung. Ngày làm việc tính từ 04h hôm nay đến 04h hôm sau, nên chặng qua nửa đêm vẫn thuộc ngày xuất phát.

| Khung | Đơn giá khởi tạo (đ/giờ) |
| --- | --- |
| 04h - 08h | 75.000 |
| 17h - 22h | 50.000 |
| 22h - 24h | 75.000 |
| 24h - 04h | 100.000 |

- Giờ trong khung = phần giao nhau giữa chặng máy và khung. Giờ từ 08h đến 17h không tính tăng ca.

- OT khớp lệnh: nếu GPS có giờ ở khung 04h-08h thì lệnh ngày đó phải ghi "tăng ca sáng"; nếu có giờ ở 3 khung còn lại thì lệnh phải ghi "tăng ca đêm".

- Chuyến đúng định mức: tốc độ TB khi lăn bánh (km GPS / giờ lăn bánh) từ 70% tốc độ chuẩn của xe (Hino 55, Isuzu 47 km/h); và nếu lệnh có km dự kiến thì km GPS không lệch quá 15%. Quy tắc này nhằm chặn việc chạy chậm để ăn tăng ca.

- Đề xuất duyệt: "Đủ điều kiện" khi cả hai điều kiện trên đạt; ngược lại là "Cần giải trình". Không có lệnh điều xe thì không được duyệt.

- Tiền được duyệt = tổng (giờ từng khung x đơn giá khung) x (giờ được duyệt / tổng giờ tăng ca GPS).

### 5.2 Điểm dừng đỗ

- Tổng phút = giờ kết thúc trừ giờ bắt đầu, có xử lý đỗ qua đêm.

- Máy nổ thật xác định bằng điện áp bình trong báo cáo chi tiết hành trình: xe 24V từ 26V, xe 12V từ 12,6V. Cột "Trạng thái máy" của GPS Bình Minh không dùng được vì gộp cả trường hợp chỉ bật chìa.

- Đánh giá tắt máy: dừng từ 10 phút trở xuống là "Dừng ngắn"; phút nổ máy / tổng phút từ 10% trở xuống là "Đã tắt máy"; từ 80% trở lên là "Không tắt máy"; còn lại là "Tắt một phần".

- Loại điểm dừng: điểm giao theo lệnh, xưởng lên xuống hàng, nạp dầu, ăn nghỉ, nghỉ sau 4 giờ lái, bảo dưỡng sửa xe, đỗ qua đêm, ngoài lệnh, chưa rõ.

- Đối chiếu lệnh: "Điểm giao theo lệnh" và ngày đó có lệnh thì "Đúng lệnh", không có lệnh thì "Không có lệnh"; "Ngoài lệnh" thì "Ngoài lệnh"; "Chưa rõ" thì "Cần giải trình"; các loại còn lại là "Hợp lệ".

- Nên có: hệ thống nhớ toạ độ các điểm đã phân loại (xưởng, cây xăng, đại lý quen) để tự gợi ý loại cho lần sau.

### 5.3 Chỉ số ngày

- Giờ có mặt = tắt máy cuối trừ mở máy đầu. Giờ chờ = giờ có mặt trừ giờ lăn bánh. Tỉ lệ lăn bánh = giờ lăn bánh / giờ có mặt.

- Nổ máy đứng yên = thời gian máy nổ trừ thời gian lăn bánh.

- L/100km = nhiên liệu / km x 100, so với định mức từng xe (Hino 10, Isuzu 9).

### 5.4 Ngoại lệ tự sinh

| Ngoại lệ | Điều kiện | Mức |
| --- | --- | --- |
| Không có lệnh | Xe có dữ liệu GPS nhưng ngày đó không có lệnh | Nặng |
| Quá tải | Khối lượng hàng trên lệnh vượt tải cho phép (sát tải từ 90%) | Nặng |
| Dừng ngoài lệnh | Có điểm dừng "Ngoài lệnh" hoặc "Cần giải trình" | Trung bình |
| Không tắt máy | Có điểm dừng trên 10 phút "Không tắt máy" | Trung bình |
| Quá tốc độ | Số lần quá tốc độ lớn hơn 0 | Trung bình |
| Lái quá 4 giờ liên tục | Số lần lớn hơn 0 | Trung bình |
| Lái quá giờ ngày, tuần | Giờ lăn bánh trên 10 giờ/ngày hoặc 48 giờ/tuần (cần kiểm lại quy định hiện hành) | Nặng |
| Có mặt quá giờ | Giờ có mặt trên 12 giờ/ngày | Trung bình |
| Thiếu ảnh, chưa kiểm lốp | Thiếu 1 trong 3 mốc ảnh, hoặc kiểm lốp chưa đạt | Nhẹ |
| Lệch dầu | Lít hóa đơn lệch trên 10% so với lít GPS ghi nhận, hoặc thiếu ảnh đổ dầu | Trung bình |
| Vượt định mức dầu | L/100km tháng vượt định mức trên 15% | Trung bình |
| Lịch sắp đến hạn | Còn từ 30 ngày hoặc 500 km trở xuống; quá hạn là mức Nặng | Nhẹ |

### 5.5 Điểm tuân thủ tuần của tài xế

5 tiêu chí đạt hoặc không đạt, đang ở mức đề xuất và cần công ty chốt cho khớp phụ lục thưởng trong hợp đồng tài xế: không quá tốc độ; tắt máy khi dừng lâu; không dừng ngoài lệnh; đủ ảnh và kiểm lốp mỗi ngày; không sự cố hay vi phạm do lỗi tài xế.

## 6. Màn hình cần có

| # | Màn hình | Người dùng | Nội dung chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng điều khiển đội xe | Cả hai | Trạng thái 2 xe hôm nay, số vấn đề đang mở theo mức, tăng ca chờ duyệt, lịch sắp đến hạn |
| 2 | Lệnh điều xe tuần | Admin | Lưới ngày x xe; nhập nội dung, tăng ca sáng/đêm; nút "Copy tin Zalo"; đính kèm bảng tuyến; chọn dự án |
| 3 | Nạp dữ liệu GPS | Admin | Tải file báo cáo Bình Minh hoặc nhập tay; xem trước và báo lỗi dòng |
| 4 | Điểm dừng đỗ | Admin | Danh sách điểm dừng theo ngày và xe; chọn loại; nhập phút nổ máy; cột đánh giá và đối chiếu tô màu; lọc theo kết quả |
| 5 | Nhật ký ngày | Admin | 1 dòng mỗi xe mỗi ngày: số liệu GPS, tick ảnh và kiểm lốp, danh sách ngoại lệ |
| 6 | Duyệt tăng ca | Quản lý | Danh sách ngày có tăng ca, giờ theo 4 khung, đề xuất của hệ thống kèm lý do; duyệt từng dòng hoặc duyệt hàng loạt các dòng đủ điều kiện |
| 7 | Đổ dầu | Admin | Nhập lần đổ, tải 3 ảnh, cảnh báo lệch dầu |
| 8 | Sự cố và chi phí | Admin | Nhập sự cố, vi phạm, chi phí; gắn dự án và bên chịu |
| 9 | Lịch xe và tài xế | Cả hai | Danh sách hạng mục với trạng thái màu; nhắc trước 30 ngày qua chuông thông báo |
| 10 | Vấn đề xe | Cả hai | Xem mục 7 |
| 11 | Báo cáo tuần, tháng | Quản lý | Xem mục 8 |
| 12 | Tham số | Quản lý | Định mức, đơn giá, ngưỡng, danh mục |

Nguyên tắc giao diện: Admin chỉ nhập ô cần nhập, mọi ô tính toán chỉ đọc. Màn hình 2, 4, 5 phải nhập nhanh được như bảng tính, vì đây là việc lặp lại hằng ngày.

## 7. Chức năng xử lý vấn đề xe

Mỗi bất thường về xe trở thành một vấn đề có người phụ trách, hạn xử lý và kết luận, thay cho việc nhắc miệng qua Zalo rồi quên. Đây là phần file Excel không làm được.

Nguồn tạo vấn đề

- Tự động: mỗi ngoại lệ mức Nặng và Trung bình ở mục 5.4. Các ngoại lệ cùng xe, cùng ngày, cùng loại gộp thành một vấn đề.

- Thủ công: Admin hoặc Quản lý tạo từ sổ sự cố (nổ lốp, hỏng xe, va chạm, phạt nguội, phản ánh của khách, thắc mắc của tài xế).

Thông tin của một vấn đề: mã, ngày, xe, tài xế, loại, mức (Nặng / Trung bình / Nhẹ), mô tả, bằng chứng (liên kết tới dòng nhật ký, điểm dừng, ảnh), người phụ trách, hạn xử lý, giải trình của tài xế, nguyên nhân gốc, bên chịu trách nhiệm (công ty / tài xế), hành động xử lý, chi phí, dự án liên quan.

Vòng đời

- Mới - hệ thống hoặc người dùng tạo, gán cho Admin xe.

- Chờ giải trình - Admin hỏi tài xế và ghi lại giải trình, kèm ảnh nếu có.

- Chờ quyết định - Admin đề xuất nguyên nhân gốc và hướng xử lý.

- Đang xử lý - Quản lý chọn hành động: chấp nhận giải trình, nhắc nhở, trừ điểm tuân thủ tuần, tài xế chịu chi phí, sửa xe, hoặc sửa cách điều xe.

- Đã đóng - ghi kết luận. Vấn đề mức Nặng chỉ Quản lý đóng được.

Quy tắc

- Hạn xử lý mặc định: Nặng 1 ngày, Trung bình 3 ngày, Nhẹ 7 ngày. Quá hạn thì báo chuông cho Quản lý.

- Vấn đề có chi phí tự sinh dòng trong Sự cố và chi phí, theo đúng bên chịu.

- Cảnh báo lặp lại: cùng loại vấn đề xảy ra từ 3 lần trong 90 ngày trên cùng xe hoặc cùng tài xế thì hệ thống đánh dấu "lặp lại" và yêu cầu ghi nguyên nhân gốc. Ví dụ thực tế: xe Hino nổ lốp 3 lần trong tháng 6, 7, 8/2026.

- Phân biệt lỗi của tài xế và lỗi của khâu điều phối: quá tải, có mặt quá giờ, giờ chờ cao là lỗi điều phối, không tính vào điểm tuân thủ của tài xế.

- Mọi vấn đề giữ lịch sử trao đổi và thay đổi trạng thái.

## 8. Báo cáo

Hai báo cáo chính, đều lọc được theo kỳ và xuất Excel.

Báo cáo tuần theo tài xế (chọn tuần; mỗi tài xế một cột, thêm cột toàn đội)

- Khai thác: số ngày chạy, số lệnh, ngày chạy không có lệnh, km GPS, giờ có mặt, giờ lăn bánh, tỉ lệ lăn bánh, giờ chờ, nổ máy đứng yên.

- Kỷ luật: số lần dừng đỗ, quá tốc độ, lái quá 4 giờ, dừng trên 10 phút không tắt máy, dừng ngoài lệnh, ngày thiếu ảnh, ngày chưa đạt kiểm lốp, ngày có mặt quá giờ.

- Dầu: nhiên liệu GPS, L/100km.

- Tăng ca: giờ theo GPS, giờ được duyệt, tiền được duyệt, số ngày chờ duyệt.

- Vấn đề: số mở mới, số đã đóng, số do tài xế chịu.

- Điểm tuân thủ: 5 tiêu chí và tổng số tiêu chí đạt.

Báo cáo tháng theo xe (chọn tháng; mỗi xe một cột, thêm cột toàn đội)

- Khai thác: số ngày xe có lệnh chia theo loại việc, số lệnh lập bù, số chuyến quá tải, km, giờ có mặt, giờ lăn bánh, tỉ lệ lăn bánh, giờ chờ.

- Nhiên liệu: lít theo hóa đơn, L/100km thực tế, định mức, % vượt định mức.

- An toàn: quá tốc độ, lái quá 4 giờ, không tắt máy, dừng ngoài lệnh, nổ lốp, sự cố khác, phạt nguội.

- Chi phí (phần công ty chịu): dầu, tăng ca đã duyệt, sự cố và vi phạm, phí đường và bảo dưỡng; tổng chi phí vận hành; chi phí trên mỗi km.

- Chi phí xe phân bổ theo dự án: theo số ngày xe phục vụ dự án; khi lệnh có km thì phân bổ theo km.

- Lịch: số hạng mục quá hạn và sắp đến hạn.

Các ô vượt ngưỡng tô đỏ. Bấm vào một con số thì mở danh sách dòng chi tiết tạo ra con số đó.